Отчет руководства о финансово-хозяйственной деятельности

АО «Самрук-Энерго» за I полугодие 2014 года

Основной целью создания АО "Самрук - Энерго" является оперативное управление государственными электроэнергетическими активами для реализации, скоординированной государственной политики в отрасли.

Основной задачей Общества является оптимизация корпоративного управления, выработка и реализация долгосрочной программы модернизации существующих и строительства новых генерирующих мощностей в Казахстане, а также внедрение новейших экологически чистых технологий мирового уровня при сжигании различных видов топлива и создание дополнительной стоимости и получение прибыли.

Работа АО "Самрук-Энерго" в I полугодии 2014 года  в электроэнергетической и угольной отраслях осуществлялась в соответствии с утвержденными планами.

Производственные КПД

| наименование | I полугодие 2014 | Откл. к плану |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % |
| Объемы производства электроэнергии, млн.кВт.ч | 13 311 | 13 264 | 99,60% |
| Объемы передачи электроэнергии, млн.кВт.ч | 6 211 | 6 155 | 99,10% |
| Объемы реализации электроэнергии, млн.кВт.ч | 4 333 | 4 353 | 100,50% |
| Объемы производства теплоэнергии, тыс.Гкал | 4 178 | 4 303 | 103,00% |
| Производство угля, млн.тонн | 18 | 16,1 | 89,40% |

Объем производства электроэнергии составил 13 264 млн. кВт.ч., что на 47 млн.кВтч ниже плана. Снижение объемов произошло в основном по ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» и АО «Экибастузская ГРЭС-2» в связи снижением спроса и по АО "МГЭС" на 16% вследствие снижения приточности р. Шарын.

Объем производства теплоэнергии составил 4 303 тыс. Гкал., что составляет 103% от плана, за счет увеличения потребления тепловой энергии (в виде горячей воды) в г.Алматы и Алматинской области.

Объем реализации электроэнергии сбытовыми компаниями составил 4 353 млн. кВт.ч, что составляет 100% от плана.

Объем передачи электроэнергии составил 6 155 млн. кВт.ч., выполнен   на 99%.

Объем добычи угля ТОО «Богатырь Комир» за отчетный период составил 16,1 млн. тонн, что составляет 89% от утвержденного показателя, что связано со снижением спроса на уголь со стороны потребителей РФ (Верхнетагильская ГРЭС) из-за аварийного вывода из эксплуатации оборудования станции. Кроме того, произошло снижение со стороны потребителей в РК в связи со снижением объемов выработки экибастузских станции.

Доходы

Общие доходы за 1 полугодие 2014 года составили – 109 966 млн.тенге (утвержденный бюджет –  120 985  млн. тенге), что составляет 91 % от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 37 288 млн.тенге или на 151 %, за счет включения в нового актива ТОО «Экибастузская ГРЭС – 1» с апреля т.г и увеличения прочих доходов.

Доходы от реализации продукции и оказания услуг составили 96 225  млн. тенге, при утвержденном плане 105 720 млн. тенге, исполнение составило 91 %. В сравнении с итогами  прошлого года увеличились на 38%.

Расходы

За отчетный период общая сумма расходов составила 124 965 млн. тенге (утвержденный план 141 424 млн. тенге). По сравнению с аналогичным периодом  прошлого года возросли на 64 279 млн.тенге, или в два раза за счет включения нового актива ТОО «Экибастузская ГРЭС – 1» с апреля т.г и роста прочих расходов.

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг составила 67 159,8 млн.тенге (утвержденный план 75 755 млн. тенге). По сравнению с аналогичным периодом  прошлого года возросла на 16 100 млн.тенге или на 32 %.

Общие и административные расходы составили  6 451 млн.тенге, что ниже плана на 205,9 млн.тенге (утвержденный план  –  6 657млн.тенге).

Финансовый результат.

По итогам работы за I полугодие 2014 года  убыток составил 13 795 млн.тенге, при запланированном в размере 17 215 млн.тенге.

Исполнение инвестиционной программы

Фактическое освоение капитальных вложений за 1 полугодие 2014 года составило 33 577,8 млн. тенге при плане 49 154,6 млн. тенге (или 68% от плана).